СОВЕТ ЕГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**РЕШЕНИЕ**

01 октября 2021 года № 49/17

О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Егоровского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области на период 2015-2025, утвержденную решением Совета Егоровского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области

от 30 апреля 2015 года № 209/61

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502, Уставом Егоровского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, Совет Егоровского сельского поселения Тарского муниципального района **р е ш и л**:

1. Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Егоровского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области на период 2015-2025 гг., утвержденную решением Совета Егоровского сельского поселения от 30 апреля 2015 года № 209/61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Егоровского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области на период 2015 – 2025 гг.», следующие изменения:
   1. таблицу 4 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
   2. таблицу 5 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
   3. таблицу 6 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
   4. пункт 4 изложить в следующей редакции:
   5. пункт 1.5:

- строку «По состоянию на 30 января 2015 года» изложить с следующей редакции: «По состоянию на 01 января 2021 года».

1. Настоящее решение в полном объеме опубликовать в информационном бюллетене «Официальный вестник Егоровского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Егоровского сельского поселения в сети Интернет по адресу: [www.egorovsk.tarsk.omskportal.ru](http://www.egorovsk.tarsk.omskportal.ru)

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета Егоровского сельского поселения А.И. Лапчик

Глава Егоровского сельского поселения А.А. Ковалевский

Приложение 1

к решению Совета Егоровского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области

от 01.10. 2021 года № 49/17

Таблица 4- Таблица проектов по системе водоснабжения Егоровского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Всего | Объём инвестиций по годам тыс.руб | | | | | | | | | | |
| 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| 1 | с.Егоровка. Замена водопроводных сетей 600 м | 600 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |
| 2 | Ремонт резервуаров чистой воды (очистка и дезинфекция) 2 шт | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка на ВЗУ водоочистной системы, Д.Курляно-Дубовка, с.Егоровка. | 600 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |
| 4 | Замена сетевых насосов на энергосберегающие (Grundfos, Wilo, DAB) | 120 |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |
| 5 | Замена погружных насосов на энергосберегающие (Grundfos, Wilo, DAB) | 120 |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |
| 6 | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 80 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Установка узлов учета подъёма воды. 3 шт. | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Промывка водозаборных скважин (3 скважины) | 600 |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |
| 9 | Консервация неэксплуатируемых водозаборных скважин | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 10 | Установка частотно-регулируемого привода на сетевые насосы | 120 |  |  |  |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт водонапорных башен | 80 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |
|  | **ИТОГО** | 2580 | 200 | 40 | 10 | 230 | 370 | 270 | 210 | 200 | 470 | 550 | 30 |

Приложение 2

к решению Совета Егоровского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области

от 01.10. 2021 года № 49/17

Таблица 5- Таблица проектов по системе теплоснабжения Егоровского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты** | **Наименование мероприятия** | **Всего** | **Объём инвестиций по годам тыс.руб** | | | | | | | | | | |
| 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |
| 1 | Котельная Администрации Егоровского сельского поселения | Установка энергосберегающих насосов (Grundfos, Wilo, DAB) | 90 |  |  |  |  | 60 |  | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт здания котельной | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт дымовой трубы | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 4 | Установка системы водоподготовки Комплексон 6 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена тепловой сети на сеть в ППУ изоляции, (2-х труб. 300 м) | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| 6 | Замена водогрейных отопительных котлов (2 шт.) | 700 |  | 300 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена запорной арматуры | 150 | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 80 |  |  | 30 |
| 8 | Установка баллансировочных клапанов | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 9 | Установка мембранного бака | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| 10 | Установка узла учета тепловой энергии | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
|  | | | 2450 | 20 | 300 | 20 | 50 | 460 | 250 | 30 | 130 | 1000 | 100 | 90 |

Приложение 3

к решению Совета Егоровского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области

от 01.10. 2021 года № 49/17

Таблица 6- Сводный план финансирования программных мероприятий по Егоровскому сельскому поселению

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты** | **Наименование мероприятия** | **Всего** | **Объём инвестиций по годам тыс.руб** | | | | | | | | | | |
| 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |
| **ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Котельная Администрации Егоровского сельского поселения | Установка энергосберегающих насосов (Grundfos, Wilo, DAB) | 90 |  |  |  |  | 60 |  | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт здания котельной | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт дымовой трубы | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 4 | Установка системы водоподготовки Комплексон 6 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена тепловой сети на сеть в ППУ изоляции, (2-х труб. 300 м) | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| 6 | Замена водогрейных отопительных котлов (2 шт.) | 700 |  | 300 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена запорной арматуры | 150 | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 80 |  |  | 30 |
| 8 | Установка баллансировочных клапанов | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 9 | Установка мембранного бака | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| 10 | Установка узла учета тепловой энергии | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ** | | | 2450 | 20 | 300 | 20 | 50 | 460 | 250 | 30 | 130 | 1000 | 100 | 90 |
| **ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Наименование мероприятия | Всего | Объём инвестиций по годам тыс.руб. | | | | | | | | | | |
| **2015г** | **2016г** | **2017г** | **2018г** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** | **2025г.** |
|  |  | с.Егоровка. Замена водопроводных сетей 600 м | 600 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | Ремонт резервуаров чистой воды (очистка и дезинфекция) 2 шт | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка на ВЗУ водоочистной системы, Д.Курляно-Дубовка, с.Егоровка. | 600 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |
|  |  | Замена сетевых насосов на энергосберегающие (Grundfos, Wilo, DAB) | 120 |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |
|  |  | Замена погружных насосов на энергосберегающие (Grundfos, Wilo, DAB) | 120 |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 80 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Установка узлов учета подъёма воды. 3 шт. | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка водозаборных скважин (3 скважины) | 600 |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |
|  |  | Консервация неэксплуатируемых водозаборных скважин | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Установка частотно-регулируемого привода на сетевые насосы | 120 |  |  |  |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт водонапорных башен | 80 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |
| **ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ** | | | 2580 | 200 | 40 | 10 | 230 | 370 | 270 | 210 | 200 | 470 | 550 | 30 |
| **ИТОГО** | | | 5030 | 220 | 340 | 30 | 280 | 830 | 520 | 240 | 330 | 1470 | 650 | 120 |