Пояснительная записка

- По мероприятию Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов средства выделялись непосредственно сельским поселениям. В 2014 году в отборе участвовало 2 семьи вместо запланированных 4 семей, которые построили и ввели в эксплуатацию два жилых дома, общей площадью 205 кв.м. из запланированных 400 кв.м.

- По мероприятиям Строительство распределительных газовых сетей в 2014 году средств не выделялось. В результате чего плановый показатель по вводу в действие распределительных газовых сетей, расположенных на территории сельских поселений Тарского муниципального района выполнить не удалось.

- По мероприятиям Строительство поселковых водопроводов в 2014 году средств не выделялось. В результате чего плановый показатель по вводу в действие поселковых водопроводов выполнить не удалось. Фактически выполненные показатели были достигнуты за счёт средств инвесторов, которые построили 400 м водопроводных сетей

- По мероприятиям Строительство водозаборов из подземных источников в 2014 году средств не выделялось. Две построенные скважины с.Атирка и п.Атак были построены за счёт средств бюджета сельских поселений.

- По мероприятиям Капитальный ремонт автомобильных дорог в поселениях в 2014 году средств не выделялось. Плановый показатель, протяженность отремонтированных автомобильных дорог в поселениях, был достигнут за счёт средств дорожного фонда, который 2014 году поступал напрямую сельским поселениям.

- По мероприятиям Реализация проекта комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в 2014 году средств не выделялось. По  данному мероприятиям конкурсные отборы не проводились, средств из федерального и областного бюджетов не выделялось.

- По мероприятию Строительство детского сада в с.Атирка в 2014 году средств не выделялось. В связи с отсутствием средств в бюджете, реализация проекта приостановлена.

- По мероприятиям Строительство плоскостных спортивных сооружений в 2014 году были выделены в полном объёме. За счёт средств местного бюджета была построена спортивная площадка на базе БОУ «Екатерининская средняя общеобразовательная школа №1». При строительстве площадки было потрачено 599949 рублей из запланированных 600000 рублей.

- По мероприятиям Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в 2014 году средств не выделялось. Министерством сельского хозяйства и продовольствия конкурсные отборы на предоставление поддержки на строительство фапов не проводились.