Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района»

1. Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия:

Vg = Vfg / Vpg

Vg2j3= 990 000/990 000=1,

Vg3j3= 995 000/995 000=1,

Vg4j3= 76 284,6/1 480 518,73=0,052,

Vg5j3= 74 481,27/74 481,27=1,

Vg6j3= 1 088 080/1 088 080=1,

Vg7j3= 172 500/172 500=1,

Vg,8j3= 172 500/172 500=1,

Vg12j3= 1 000 000/1 000 000=1

2. Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия

Gg = Gfg / Gpg

G g2j3= 45,3/77=0,59,

G g3j3= 1/1=1,

G g4j3= 4 293,3/12 880=0,33,

G g5j3= 1/1=1,

G g6j3= 1/1=1,

G g7j3= 3/3=1,

G g8j3= 2/2=1,

G g12j3= 154/168=0,92

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

Ig = Gg / Vg

I g2j3=0,59/1=0,59,

I g3j3=1/1=1,

I g4j3=0,33/0,052=6,41,

I g5j3=1/1=1,

I g6j3=1/1=1,

I g7j3=1/1=1,

I g8j3=1/1=1,

Ig12j3=0,92/1=0,92

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия

k

Jj = SUM Ig / k x 100%

g=1

J3 = (0,59+1+6,41+1+1+1+1+0,92)/8*100%=161,5%

5. Расчет эффективности i-ой подпрограммы

m                      p

Рi  = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p)  x 100%

j =1                  q =1

Равтодор = (161,5+0)/1*100%=161,5%