Пояснительная записка

Всего по подпрограмме «Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района» в 2014 году было направлено и израсходовано 962 114 руб.

- По мероприятию формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территорий в 2014 году направлено и израсходовано 20 тыс. рублей.

2.	По мероприятию развитие индивидуального жилищного строительства в 2014 году средств областного и местного бюджетов не выделялось.

3.	По мероприятию обеспечение жильем молодых семей в 2014 году. Из-за сокращения выделения средств из федерального и областного бюджетов мероприятие выполнено не в полном объеме. Из запланированных 8 семей была предоставлена субсидия из федерального, областного и местного бюджетов 1 семье в размере 664 550 руб.

4.	По мероприятиям в области строительства, архитектуры, и градостроительства в 2014 году разработаны и утверждены 3 генеральных плана сельских поселений: Екатерининского, Мартюшевского и Чекрушанского. На эти цели израсходовано 277 554 руб.