Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения»

1.	По мероприятию Предоставление субсидий на осуществление перевозок пассажиров в границах Тарского муниципального района средств в 2014 году не было выделено. Однако за счет средств дорожного фонда плановый показатель 20 населенных пунктов был выполнен.

2.	По мероприятию Разработка проекта организации дорожного движения на сеть автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в Тарском районе средств в 2014 году не выделялось. Плановые показатели были достигнуты за счет профилактических мероприятий и разработанного проекта 2013 года.

3.	По мероприятию Содержание дорог общего пользования муниципального значения и мероприятию Предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по содержанию дорог общего пользования муниципального значения средства из местного бюджета были выделены в полном объеме. Плановый показатель был увеличен за счет выполненных мероприятий из средств дорожного фонда.

4.	По мероприятиям Строительство автомобильной дороги Самсоново-Себиляково и Строительство автомобильной дороги Егоровка-Литковка были  выделены средства муниципального бюджета. Мероприятия были выполнены в полном объеме. Данные дороги были приведены в надлежащее состояние, что позволило повысить фактический показатель от планового.

5.	По мероприятиям Реконструкция подъезда к с. Атирка Тарского муниципального района и реконструкция подъезда к п. Пятилетка в Тарском муниципальном районе средства на выполнение из федерального и областного бюджетов не выделялись. Однако были выделены средства из местного бюджета на проведение экспертизы документации. Показатель индикатора был выполнен за счет выполненных мероприятий средств дорожного фонда, которые выделялись непосредственно поселениям.