Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах

Тарского муниципального района»

1. Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия:

Vg = Vfg / Vpg

Vg1j3= 0/3 158 440=0,

Vg4j3= 27 633 717,70/42 017 748,97=0,66

Vg10j3= 171 487/171 487=1,

Vg11j3= 3 980/3 980=1,

Vg12j3= 1 300 000 /1 300 000=1,

Vg13j3= 12 960 596,33 /12 960 596,33=1,

Vg,14j3= 6 182 100/8 088 978=0,76

2. Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия

Gg = Gfg / Gpg

G g1j3= 75,5/75,5=1,

G g4j3= 15000/15000=1,

G g10j3= 3000/3000=1,

G g11j3= 75,5/75,5=1,

G g12j3= 75,5/75,5=1,

G g13j3= 75,5/75,5=1,

G g14j3= 75,5/75,5=1

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

Ig = Gg / Vg

I g1j3=1/0=0,

I g4j3=1/0,66=1,52

I g10j3=1/1=1,

I g11j3=1/1=1,

I g12j3=1/1=1,

I g13j3=1/1=1,

I g14j3=1/0,76=1,32

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия

k

Jj = SUM Ig / k x 100%

g=1

J3 = (0+1,52+1+1+1+1+1,32)/7*100%=97,7%

5. Расчет эффективности i-ой подпрограммы

m                      p

Рi  = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p)  x 100%

j =1                  q =1

Равтодор = (97,7+0)/1*100%=97,7%