Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального район»

1. Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия:

Vg = Vfg / Vpg

Vg1j2=5 256 000/5 256 000=1,

Vg1j3= 23 861 775/21 000 000=1,14

Vg2j3= 21 333 083,72/43 874 686,16=0,49

Vg3j3= 206 027/206 027=1

2. Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия

Gg = Gfg / Gpg

G g1j2= 5/5=1,

G g1j3= 25/16=1,56

G g2j3=18/28=0,64

G g3j3= 2/2=1

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

Ig = Gg / Vg

I g1j2= 1/1=1,                            I g3j3= 1/1=1,

I g1j3=1,56/1,14=1,37

I g2j3=0,64/0,49=1,31

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия

k

Jj = SUM Ig / k x 100%

g=1

J2 = (1)/1 *100%=100%

J3 = (1,37+1,31+1)/3 *100%=122,7%

5. Расчет эффективности i-ой подпрограммы

m                      p

Рi  = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p)  x 100%

j =1                  q =1

Ржил строй = (100+122,7+0)/2*100%=111,4%