Приложение № 6

к муниципальной программе Тарского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2020 – 2027 годы

Подпрограмма

«Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения

в границах Тарского муниципального района»

Раздел 1. Паспорт

подпрограммы «Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района»

| Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области | «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2020 – 2027 годы |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма) | Подпрограмма Тарского муниципального района Омской области «Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района» (далее - подпрограмма) |
| Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной подпрограммы | Отдел капитального строительства Администрации Тарского муниципального района (далее – Отдел капитального строительства) |
| Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия | Отдел капитального строительства |
| Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Отдел капитального строительства |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2027 годы |
| Цель подпрограммы | Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района |
| Задачи подпрограммы | - Создание условий для стимулирования социально-экономического развития Тарского района, повышения конкурентоспособности товаров и услуг за счет эффективного использования финансовых ресурсов для развития автомобильных дорог, снижения транспортных издержек, а также повышения безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта; - Обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым и усовершенствованным покрытием |
| Перечень основных мероприятий | - Организация транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района. - Обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 135 088 907,17 рубля, в том числе: За счет средств местного бюджета 63 731 346,28 рублей, в том числе по годам: 2020 год – 5 388 749,47 руб.; 2021 год – 5 557 588,73 руб.; 2022 год – 4 899 942,21 руб.; 2023 год – 10 053 980,06 руб.; 2024 год – 10 403 285,81 руб.; 2025 год – 11 503 600,00 руб.; 2026 год – 10 359 700,00 руб.; 2027 год – 5 564 500,00 руб. За счет средств областного бюджета 70 617 660,24 рублей, в том числе по годам: 2020 год – 16 714 817,66 руб.; 2021 год – 8 967 181,00 руб.; 2022 год – 9 384 961,31 руб.; 2023 год – 17 511 002,81 руб.; 2024 год – 18 039 697,46 руб.; 2025 год – 0,00 руб.; 2026 год – 0,00 руб.; 2027 год – 0,00 руб. За счет средств бюджета поселений 739 900,65 рублей, в том числе по годам: 2020 год – 700 238,15 руб.; 2021 год – 39 662,50 руб.; 2022 год – 0,00 руб.; 2023 год – 0,00 руб.; 2024 год – 0,00 руб.; 2025 год – 0,00 руб.; 2026 год – 0,00 руб.; 2027 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | 1) Снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, к 2027 году до уровня 80,0 процента; 2) Обеспеченность населенных пунктов сельских поселений Тарского муниципального района Омской области регулярным транспортным сообщением автомобильным транспортом к 2027 году на уровне 100 процентов; 3) Обеспечение ввода в эксплуатацию 8,5 км автомобильных дорог к 2027 году; 4) Обеспечение ремонта 28 000 кв.м автомобильных дорог к 2027 году |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Активизация грузовых и пассажирских перевозок требует совершенствования дорожных условий, развития сети автомобильных дорог, повышения их качественных характеристик и обеспечения круглогодичного, комфортного и безопасного дорожного движения. При этом развитие и модернизация автомобильных дорог должны обеспечивать экономическое развитие Тарского района.

Протяженность автомобильных дорог Тарского района составляет 789,6 км, в том числе с твердым покрытием – 168,3 км (из них 60 км не соответствуют транспортно-эксплуатационным характеристикам), с грунтовым покрытием – 621,3 км. 44 населенных пункта не имеют транспортной связи с районным центром по дорогам с твердым покрытием. Более 20 процентов от общего количества мостов, через которые проходят автомобильные дороги, не отвечают современным требованиям по грузоподъемности.

Около 70 процентов дорожно-строительной техники организаций дорожного хозяйства имеют износ более 60 процентов.

Основными проблемами в дорожном хозяйстве Тарского района являются:

- низкие транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог, в том числе обеспечивающих кратчайшее соединение районного центра с населенными пунктами;

- наличие на значительной части территории Тарского района грунтовых дорог с затрудненным проездом по ним. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог составляет 21,3 процент;

- несоответствие значительной части мостов современным требованиям по грузоподъемности;

- низкий уровень обустройства автомобильных дорог и оснащения организаций дорожного хозяйства современной дорожно-строительной и эксплуатационной техникой;

- отставание темпов ремонта автомобильных дорог с твердым покрытием от требуемых сроков службы дорожных одежд.

Подпрограмма разработана с применением программно-целевого метода путем отбора основных целей социального и экономического развития, разработки мероприятий по их достижению в намечаемые сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами с учетом эффективного их использования.

Основные риски, связанные с решением указанных выше проблем программно-целевым методом, обусловлены недостаточным объемом финансирования дорожной отрасли, который не в состоянии восполнить нарастающий износ автомобильных дорог. Возникает проблема увеличивающегося несоответствия транспортно-эксплуатационного потенциала дорожной системы потребностям социально-экономического развития Тарского района.

В программе определен комплекс мероприятий, согласованных по содержанию, финансовому обеспечению, исполнителям и срокам исполнения, направленных на решение задач развития экономики и социальной сферы в соответствии с законодательством.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является:

Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1) создание условий для стимулирования социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области, повышения конкурентоспособности товаров и услуг за счет эффективного использования финансовых ресурсов для развития автомобильных дорог, снижения транспортных издержек, а также повышения безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта;

2) обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым и усовершенствованным покрытием.

Решение указанных задач обусловлено:

- улучшением транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог с твердым покрытием. При этом значительно сократятся транспортные издержки, что обеспечит повышение конкурентоспособности товаров и услуг, создаст базу для дальнейшего развития и модернизации автомобильных дорог, позволит ликвидировать разрыв между фактическими и требуемыми расходами на ремонт автомобильных дорог. В дальнейшем ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог будет выполняться в соответствии с межремонтными сроками, что обеспечит сохранность существующей сети автомобильных дорог и поддержание ее в надлежащем транспортно-эксплуатационном состоянии;

- требованиями реконструкции и строительства к 2027 году 8,5 автомобильных дорог, что обеспечит улучшение транспортной доступности.

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется одним этапом в течение 2020 - 2027 годов.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ приведен в приложении к настоящей подпрограмме (приложение №1 к подпрограмме «Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района»).

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, обеспечивающей мониторинг динамики развития дорожного хозяйства Тарского муниципального района Омской области. В качестве целевых индикаторов приняты следующие показатели:

- Предоставление субсидий на осуществление перевозок пассажиров в границах Тарского муниципального района.

Значение целевого индикатора определяется как количество перевозчиков, получающие субсидию по перевозке учащихся.

- Осуществление перевозок пассажиров в границах Тарского муниципального района.

Значение целевого индикатора определяется как количество населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по автомобильным дорогам.

- Исполнение государственных полномочий Омской области по определению исполнителей услуг по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, и их хранению и возврату.

Значение целевого индикатора определяется как выплата заработной платы по исполнению услуги по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, и их хранению и возврату.

- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог.

Значение целевого индикатора определяется как площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт.

- Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.

Значение целевого индикатора определяется как площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт.

- Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство автомобильной дороги к СПК "Литковский" Тарского района Омской области".

Значение целевого индикатора определяется как количество проектов.

7)	Разработка технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения в Тарском муниципальном районе.

Значение целевого индикатора определяется как количество паспортов.

- Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

Значение целевого индикатора определяется как доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог.

- Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий в сфере дорожной деятельности.

Значение целевого индикатора определяется как доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог.

- Ремонт деревяноого автомобильного моста через р. Ермаковка на автомобильной дороге местного значения Тарского муниципального района Ермаковка-Новоермаковка (от "Ермаковка-"Тара- Васисс").

Значение целевого индикатора определяется как площадь автомобильных дорог местного значения, в отношении которых будет произведен ремонт.

Для расчета значений целевых индикаторов в качестве исходных данных используются:

- отчетные данные об исполнении подпрограммы;

- материалы о фактическом наличии и техническом состоянии автомобильных дорог;

- объемы финансирования мероприятий подпрограммы;

- данные статистического наблюдения.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 135 088 907,17 руб., в том числе:

За счет средств местного бюджета 63 731 346,28 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 5 388 749,47 руб.;

2021 год – 5 557 588,73 руб.;

2022 год – 4 899 942,21 руб.;

2023 год – 10 053 980,06 руб.;

2024 год – 10 403 285,81 руб.;

2025 год – 11 503 600,00 руб.;

2026 год – 10 359 700,00 руб.;

2027 год – 5 564 500,00.

За счет средств областного бюджета 70 617 660,24 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 16 714 817,66 руб.;

2021 год – 8 967 181,00 руб.;

2022 год – 9 384 961,31 руб.;

2023 год – 17 511 002,81 руб.;

2024 год – 18 039 697,46 руб.;

2025 год – 0,00 руб.;

2026 год – 0,00 руб.;

2027 год – 0,00 руб.

За счет средств бюджета поселений 739 900,65 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 700 238,15 руб.;

2021 год – 39 662,50 руб.;

2022 год – 0,00 руб.;

2023 год – 0,00 руб.;

2024 год – 0,00 руб.;

2025 год – 0,00 руб.;

2026 год – 0,00 руб.;

2027 год – 0,00 руб.

Распределение бюджетных ассигнований по задачам подпрограммы, основным мероприятиям, мероприятиям приведено в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

- Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих основных результатов:

1) снизить долю протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;

2) обеспечить населенные пункты (поселения) регулярным транспортным сообщением автомобильным транспортом;

3) обеспечить ввод в эксплуатацию автомобильных дорог;

4) обеспечить ремонт автомобильных дорог.

Раздел 9. Система управления реализацией подпрограммы

Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы в целом, исполнением мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов осуществляет Отдел капитального строительства как ответственный исполнитель настоящей подпрограммы.

По итогам отчетного года Отдел капитального строительства формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Тарского муниципального района Омской области от 30 июля 2013 года № 947 (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы. Сформированный отчет о реализации подпрограммы, а также результаты проведенной оценки эффективности ее реализации вместе с пояснительной запиской к ним, согласованные с Комитетом финансов и контроля, предоставляются в Комитет по экономике и управлению муниципальной собственностью Администрации Тарского муниципального района для формирования отчета о реализации муниципальной программы в соответствии с Приложением № 7 к Порядку.